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У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання

двадцять дев’ята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

26 вересня 2018 р.                                                                                           № 4
Про хід виконання рішення районної ради від 27.06.2018 № 1 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2018-2019 років» 

Заслухавши  та  обговоривши  хід  виконання  рішення  районної  ради  від 27.06.2018 № 1 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального   господарства   та  соціальної   сфери   району до роботи в осінньо-зимовий  період 2018-2019 років», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 27.06.2018 № 1 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий  період 2018-2019 років» взяти до відома, (додаток 1).

2. Начальникам КУ «Сервісний центр закладів освіти» ВРРЗО, КУ «Сервісний центр закладів культури» ВРРЗО, головному лікарю КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО             і головному лікарю КЗ «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Василівської районної ради Запорізької області:
1) забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

2) забезпечити вчасні розрахунки за спожиті енергоносії за отримані комунальні послуги підприємствами, організаціями та установами.
3. Головам  міськселсільвиконкомів та керівникам комунальних підприємств району:
1) забезпечити безперебійну роботу підвідомчих комунальних підприємств району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

2)   вжити вичерпних заходів щодо своєчасного проведення ремонтних робіт та 100% готовності по усім підприємствам району незалежно від форми власності.
3) посилити контроль за виконанням раніше прийнятих рішень органів місцевого самоврядування з питань підготовки підприємств до роботи в зимових умовах, підвищити рівень відповідальності керівників житлово-комунальних підприємств щодо вчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

4. Прийняти та направити звернення депутатів Василівської районної ради Запорізької області до народного депутата України В.Бандурова, ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ, ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ПАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» та Запорізької обласної державної адміністрації в звʼязку з критичним фінансовим та матеріально-технічним станом  філії Василівської дорожньо-експлуатаційної дільниці ДП «Запорізький облавтодор» та її припиненням (реорганізацією) шляхом приєднання її до філії «Веселівський райавтодор» (додаток 2).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з питань спільної власності та регуляторної політики.

Голова районної ради                                                                          Д.С. Калінін
Додаток 2

до рішення двадцять девʼятої сесії 
районної ради сьомого скликання
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ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Василівської районної ради до народного депутата

України В.Бандурова, ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ, ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ПАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» та Запорізької обласної державної адміністрації


Ми депутати Василівської районної ради стурбовані вкрай складною ситуацією, що склалась у зв’язку зі створенням у районі Василівського дорожньо-ремонтного пункту з підпорядкуванням філії «Веселівський райавтодор» замість діючої філії «Василівська дорожньо-експлуатаційна дільниця».
Через територію Василівського району проходять дві дороги державного значення Бердянськ –Енергодар, Харків - Сімферополь - Алушта – Ялта, рух великогабаритного транспорту по цих шляхах є досить інтенсивним і на протязі року не припиняється, що спричиняє значну руйнацію дорожнього полотна.

Протяжність доріг загального користування місцевого значення по району складає 273,4 км, в тому числі обласних – 80,2 км, районних - 193,2 км. Загалом на території району знаходяться автошляхи загальною протяжністю 503,1 км, які обслуговує філія «Василівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» (далі – філія «Василівська ДЕД»). 

Слід наголосити, що стан доріг знаходиться під постійним контролем депутатського корпусу Василівської районної ради. Потреба в проведенні ремонту на дорогах району дуже значна. Однак, район може втратити оперативний контроль за утриманням автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв’язку з проведенням припинення (реорганізації) філії «Василівська ДЕД» шляхом приєднання її до філії «Веселівський райавтодор».

З 17 вересня 2018 року діє наказ дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – ДП «Запорізькій облавтодор») про припинення (реорганізацію) філій в Запорізькій області, згідно  пункту 3 цього наказу філія «Василівська ДЕД» приєднується до філії «Веселівський райавтодор». У Василівському районі буде створений «Василівський дорожньо-ремонтний пункт» (далі - Василівський ДРП) філії «Веселівський райавтодор». Замість діючої філії «Василівська ДЕД».

Процедура припинення (реорганізація) розпочата в зиму, коли необхідно проводити активну підготовку до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр.,  забезпечити філію «Василівська ДЕД» паливно-мастильними матеріалами, посипними матеріалами та проводити ремонт застарілого автотранспортного парку. При цьому надзвичайно важливим є оновлення застарілого автотранспортного парку.

На жаль, зараз ця робота не проводиться, до зими залишилося обмаль часу, поки що не до кінця зрозуміло - що буде з фінансуванням вже виконаних робіт, незрозуміла ситуація з керівництвом філії «Василівська ДЕД» та чому відбувається припинення (реорганізація) саме філії «Василівська ДЕД», яка обслуговує значну протяжність доріг у Запорізькій області.

Враховуючи надзвичайну гостроту «автодорожньої» проблеми в Василівському районі просимо Вас посприяти у призупиненні пункту 3 наказу ДП «Запорізький облавтодор» від 17.09.2018 № 29 «Про припинення (реорганізацію) філій дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». 

Прийнято на двадцять девʼятій сесії 
районної ради сьомого скликання 
                                                                 26 вересня 2018 року
Додаток 1
до рішення двадцять дев’ятої сесії

районної ради сьомого скликання
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Основні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району 

до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

	№

п/п
	Види робіт
	Одиниця

виміру


	Завдання з

підготовки
	в тому числі

	
	
	
	
	Соціальна

сфера
	м. Василівка
	м.Дніпрорудне
	смт.Степногірськ

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Комплексна підготовка 
житлових будинків
	од.
	215
	-
	
	82
	66
	111
	97
	22
	21

	1.1
	Ремонт покрівлі
	од.
	56
	-
	
	25
	17
	25
	5
	6
	6

	1.2
	Ремонт (заміна) опалювальних 
систем 
	од.
	115
	-
	
	37
	33
	78
	73
	-
	

	1.3
	Ремонт систем холодного 
водопостачання
	од.
	68
	-
	
	27
	25
	30
	40
	11
	11

	1.4
	Ремонт енергозабезпечення 
будинків (електрощитових)
	од.
	117
	-
	
	31
	28
	64
	70
	22
	21

	
	Кошти передбачені на підготовку
	
	
	
	
	310
	245
	395,26
	310
	232
	224

	2.
	Підготовка об’єктів 
теплопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Підготовка котелень всього
	од.
	24
	20
	20
	3
	3
	1
	0
	-
	

	2.2
	З них: котельні підприємств 
комунальної теплоенергетики
	од.
	4
	-
	
	3
	3
	1
	0
	-
	

	2.3
	Відомчі котельні

	од.
	20
	20
	20
	-
	
	-
	
	-
	

	Продовження додатку

	2.4
	Підготовка теплових мереж 
(у двотрубному обчисленні) 
	км
	49,027
	21,98
	21,98
	10,50
	10,5
	16,5
	16,5
	-


	

	2.5
	Протяжність теплових мереж, що підлягає ремонту або заміни (у двотрубному обчисленні) 
	км
	0,5995
	0,03
	0,03
	0,2
	0,2
	0,3695
	0,2477
	-
	

	
	Кошти передбачені на підготовку
	
	
	700
	650
	400
	400
	951,9
	700
	
	

	3.
	Підготовка об’єктів водопровід-но-каналізаційного господарства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ремонт або заміна водопровідних мереж
	км
	4,272
	0,09
	0,09
	1,0
	1,1
	2,422
	1,417
	0,2
	0,2

	3.2
	Ремонт або заміна каналізаційних мереж
	км
	0,05
	0,02
	0,02
	0,01
	0,009
	0,04
	0,043
	-
	

	3.3
	Водопровідних насосних станцій 
	од.
	15
	-
	
	2
	2
	10
	8
	3
	3

	3.4
	Каналізаційних насосних станцій 
	од.
	9
	-
	
	5
	4
	2
	1
	2
	1

	3.5
	Каналізаційних очисних споруд 
	од.
	2
	-
	
	1
	1
	1
	
	-
	

	3.6
	Свердловин
	од.
	35
	-
	
	15
	13
	16
	14
	4
	4

	
	Кошти передбачені на підготовку
	
	
	
	
	850
	800
	2795,98
	985
	32,0
	32

	4
	Підготовка об’єктів дорожньо-
мостового господарства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Капітальний ремонт вулиць 
та доріг
	тис.м²
	13,25
	-
	
	8,6
	6,4
	2,2
	
	0,49
	0,49

	4.2
	Підготовка спеціалізованої 
прибиральної техніки
	од.
	10
	-
	
	1
	2
	8
	6
	1
	1

	4.3
	Заготівля посипного  матеріалу 
та реагентів
	тис.тонн
	0,28
	-
	
	0,12
	0,08
	0,150
	0,1
	0,06
	0,04


Начальник  відділу житлово-комунального 

господарства та будівництва райдержадміністрації                                                                                   О.Є. Філіпенко
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